# Deliberação Consema 45/91

De 4 de novembro de 1991.

12ª Reunião Extraordinária do Plenário do Consema.

O Conselho Estadual do Meio Ambiente - CONSEMA, reunido em sua 12ª Reunião Extraordinária, deliberou sobre a criação de um cronograma especial para a realização dos procedimentos necessários com objetivo de fornecer subsídios à elaboração do parecer técnico sobre o EIA/RIMA do Plano de Esgotos da Região Metropolitana do Estado de São Paulo - Programa de Despoluição do Tietê. Este programa foi assim estabelecido: realização da Audiência Pública dez (10) dias corridos após esta reunião, ou seja, em 14 de novembro; um prazo de cinco (5) dias, a partir da data da realização da Audiência, para apresentação de documentos; a realização de uma reunião temática, com os membros deste Conselho, em 12 de novembro; e, finalmente, a realização de uma Reunião Extraordinária, para deliberação do Parecer Técnico, em 27 de novembro.